新乡市住房和城乡建设局

新建字〔2022〕24号                  签发人：段安堂

办理结果：A

对市政协十二届五次会议

第0252号提案的答复

尊敬的王明强委员：

您提出的“关于北环路雨水泵站、排水管网提升改造工程的建议”收悉。现答复如下：

一、近年来，我局以“文明城市”创建为契机，以完善城市排水系统建设为抓手，统筹实施了一系列污雨水管道的修建或改造以及污雨水泵站、污水处理厂的建设等工作，累计完成劳动南路、文化南路、和平大道、人民西路部分路段新建（改造）污雨水管网项目，完成饮马口雨水泵站、马村泵站、西孟泵站、藏营桥泵站、西环路临时泵站等13个泵站升级改造。同时，为解决北环路局部排水难问题，我局实施了环宇立交一体化泵站项目，截至目前，该项目一体化泵站已安装完成，具备抽排条件，进出水管道已基本完成，相信通过以上项目的实施，将有效提升北环路排水能力。

二、按照李卫东书记、魏建平市长在市委经济工作会议上的重要讲话，我局聚焦“7.21”特大暴雨灾害中暴露的问题短板，2022年我局谋划实施了菏宝高速立交雨水泵站及其配套工程、创业路雨水泵站工程、宏力大道卫河雨水泵站工程等4座泵站和金穗大道、东明大道等3条排水管网项目，截止目前，项目泵站和配电房主体已完工，电气设备，水泵安装调试完成，具备抽排条件。同时，完善栗屯泵站、牛村泵站等配套排水管网以及开展对卫河、人民胜利渠等河道的清淤工作，能够有效提高河道防洪蓄洪能力，改善道路积水，解决城区内涝问题。截止目前，牛村雨水泵站水毁翻建、河道清淤工作已完成。相信通过以上项目的建成投入，我市中心城区小雨不积、中雨可排、大雨不涝，暴雨不灾将成为现实，早日进入真正的“海绵生活”时代。

感谢您对我市住房和城乡建设工作的关心和支持！

（印  章）

2022年6月30日

联系单位及电话：市住建局3696558

联 系 人：宋亚茹

邮政编码：453003

抄    送：市政协提案委（2份），市委市政府督查办（1份）。