- 关键岗位人员工作职责

- （一）项目经理岗位职责

- 1、认真贯彻执行《建筑法》、《合同法》和国家有关劳动保护法令和制度以及公司的安全生产制度。贯彻“安全第一、预防为主”的方针，搞好安全防范措施，把安全工作落到实处， 在各种经济承包中必须包括安全生产，做到讲效益必须讲安全，抓生产首先必须抓安全。

- 2、全面负责本工程的一切事务，认真熟悉施工图纸、编制施工组织设计方案和施工安全技术措施，建立统一规格的“八牌一图”。会同项目部相关人员精选强有力的施工队伍，编制工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划，做到文明施工。

- 3、制定适合本工程项目的管理细则、方案及措施，组织职工按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完成本工程的各项施工任务。

- 4、根据本工程施工现场情况合理规划布局现场平面图，安排、实施、创建文明工地。要求布局合理、经济。

- 5、编制本工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。

- 6、和工地相关管理人员一起商订、制定和签订本工地的单项工程承包合同、材料进购合同、劳动合同及零工的处理商定。

- 7、安排、搞好分项总承包的成本核算（按单项和分部分项）单独及时核算，并将核算结果及时通知承包队的管理人员，以便及时改进施工计划及方案，增创更高效益。

- 8、及时向各班组下达施工任务书及材料限额领料单；认真记录好项目经理台账。

- 9、深入实际了解员工的生活、工作和学习情况，采纳员工中的合理化建议，妥善解决好员工的后顾之忧，保质、保量和按期完成本工程的施工任务。

- （二）技术负责人主要职责：

- 1、在总工程师的领导下，负责领导全项目部的施工技术，技术管理工作，并领导有关的技术业务工作。

- 2、组织贯彻执行国家有关政策和技术标准、规范、规程、决定及各项管理制度，研究解决施工中的技术问题，并经常深入施工现场，对重大的关键部位进行指导，发现问题及时处理。

- 3、组织领导新结构、新材料、新技术、新工艺等的应用和推广，并作出技术总结，发动职工搞好革新改造工作，促进技术进步。

- 4、参加公司组织的有关技术会议，主持编制施工组织设计，并组织施工技术人员交底， 根据公司的有关规定处理审批一般的技术核定。

- 5、组织项目部的工程图纸学习，图纸内部会审，工程项目的施工准备工作。负责协调解决施工配合协作中的技术问题。

- 6、参与推行 QC，组织对工程质量、安全和施工的定期检查，掌握质量、安全动态，负责处理一般质量、安全和设备事故。同时对现场出现的重大事故应及时上报上级部门，求得及时解决，参加组织单位工程的交工验收。

- 7、主持和领导施工生产中的技术监督工作，督促工程现场负责人及施工员遵守规范，规程和按图施工，及时发现处理施工中的技术问题，组织复查主要主轴线及标高，定位测量工作， 并对大型结构、复杂结构进行检查，是否满足设计要求和规范及方案提出的要求。

- 8、检查督促和建立质量、安全技术档案、计量等原始记录制度。

- 9、主持召开项目工程的技术会议，负责对项目工程部施工人员的技术业务培训、技术考核，并对技术人员的工作安排，晋级及专业技术职务评聘和奖罚等提出建议。

- 10、组织填报各种有关技术报表，参加竣工工程自检，参加交工验收和回访加修。

- （三）安全员职责

- 1、贯彻执行国家劳动保护、安全生产的方针、政策、法规和规定，全面落实“安全第一、预防为主”的方针，认真抓好劳动保护、安全生产和消防工作。

- 2、调查研究生产中的不安全因素，提出改进意见，参与审查安全技术措施、计划，并对贯彻执行情况进行督促检查。

- 3、做好安全宣传教育和管理工作，协助制定并督促执行安全技术培训工作，参与有关施工安全组织设计和各种施工机械的安装、使用验收，监督和指导电器线路和个人防护用品的正确使用。

- 4、制止违章作业和违章指挥，发现重大隐患时，当安全与进度发生矛盾时，必须把安全放在首位，有权暂停作业，撤出人员，及时向上级主管领导报告，并提出改进意见和措施。

- 5、在施工现场发生重伤以上事故时，应赴现场组织抢救，保护现场，并及时上报事故情况，进行工伤事故统计、分析和报告，按“四不放过”原则参与事故调查处理。

- 6、积极配合有关部门共同做好新工人，特殊作业工种工人的安全技术训练，考核和发证工作。

- （四）质量员岗位职责

- 1、执行国家颁发的安装工程质量验评标准和施工验收规范，照章独立行使质量监督检查权和处罚权。

- 2、负责专业检，随时掌握各作业区内分项工程的质量情况。

- 3、负责分项工程质量的评定，建立质量档案，定期向项目总工和上级质量管理部门上报质量情况。

- 4、负责分项工程各工序、隐蔽工程的施工过程和施工质量的图像资料记录。

- 5、对不合格项及时向项目总工和上级质量管理部门汇报，监督各专业工程师制定纠正措施，并协助进行质量损失的评估。

- （五）施工员岗位职责

- 保证工程的顺利完成，现场施工员岗位职责如下：

- 1、贯彻执行国家和上级主管部门关于建筑业的政策、法规、条例及公司有关规章制度。熟悉国家颁布的《建筑工程施工质量验收规范》和企业技术标准。负责本工程项目的施工质量， 对工程技术质量、安全工作负责。

- 2、熟悉施工图纸，了解工程概况，绘制现场平面布置图，搞好现场布局。对设计要求、质量要求、具体作法要有清楚的了解和熟记，组织班组认真按图施工。

- 3、全面负责本工程施工项目的施工现场勘察、测量、施工组织和现场交通安全防护设置等具体工作，安排临时设施修筑等工程任务，对施工中的有关问题及时解决，向上报告并保证施工进度。

- 4、参加图纸会审，审理和解决图纸中的疑难问题，碰到大的技术问题负责与甲方和设计部门联系，妥善解决。坚持按图施工，分项工程施工前，应写出书面技术交底。

- 5、参与班组技术交底、工程质量、安全生产交底、操作方法交底。严守施工操作规程， 严抓质量，确保安全，负责对新工人上岗前培训，教育督促工人不违章作业。

- 6、编制单位工程生产计划。填写施工日志和隐蔽工程的验收记录，配合质检员整理技术资料和施工质量管理，按时下达各部件砼及砂浆的配合比。负责安排各分部分项的检测。

- 7、负责施工计划安排实施，根据总工期和总施工进度计划编制月或旬施工计划进度表， 并组织安排相应施工班组根据计划施工，保证工程如期完成。

- 8、据施工计划做好各施工班组的日常工作安排，提前做好劳动力动态表，合理安排劳动力资源，合理组织实施施工。

- 9、对原材料、设备、成品或半成品、安全防护用品等做好检测复试工作。质量低或不符合施工规范规定和设计要求的，有权禁止其在工程中使用。

- 10、按照安全操作规程规定和质量验收标准要求，组织班组开展质量及安全的自检、互检、交接检三检制度，努力提高工人技术素质和自我防护能力。对施工现场设置的交通安全设施和机械设备等安全防护装置经组织验收合格后方可进行工程项目的施工。

- 11、认真做好隐蔽工程分项、分部及单位工程竣工验收签证工作，收集整理、保存技术原始资料，办理工程变更手序。负责工程骏工后的决算上报。

- （六）材料员职责

- 1、严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，虚心接受上级主管部门的监督检查， 出现问题及时整改。

- 2、在项目经理领导下负责工程材料采购和收发工作。

- 3、掌握本工程材料总计划用量及施工进度计划，并编制相应的详细的材料供应计划。

- 4、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向项目部汇报，确定材料供货商及材料采购价格。

- 5、熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。

- 6、掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给技术员。杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。

- 7、按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报告及时提供给技术员。

- 8、及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理第一手资料。

- 9、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

- 10、对购进不符合要求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和人员协商处理解决。

- 11、掌握材料市场实际供应价格及投标预算报价，如材料供应价格≥投标预算报价时 , 其价格需及时反馈信息给工程项目部，办理有关报批手续后方可进货。

- 12、及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划。

- 13、做好材料采购、供应月报表。按材料管理规定及时把报表提供给财务(材料)会计。

- 14、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制 止，并对有关人员提出处罚。

- 15、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护保养。确保车辆内外洁净。

- （七）资料员的岗位职责

- 1、负责对工程文件资料进行收集、整理、筛分、建档、归档工作的管理。

- 2、负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作。

- 3、收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档。

- 4、 负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。

- 5、监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。

- 6、在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。

- 7、负责向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。

- 8、负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表：在平时统计资料基础上，编制整个项目当月进度统计报表和其他信息统计资料。

- 9、 负责与项目有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。

- 10、协助项目经理做好对外协调、接待工作：协助项目经理对内协调公司、部门间，对外协调施工单位间的工作。做好与有关部门及外来人员的联络接待工作，树立企业形象。

- 11、 负责工程项目的内业管理工作：汇总各种内业资料，及时准确消料，登记台帐，报表按要求上报。

- 12、负责工程项目的后勤保障工作：负责做好文件收发、归档工作。