新建字〔2024〕8号                 签发人：杨庆峰

办理结果：B

对市十四届人大二次会议

第104号建议的答复

尊敬的李海潮、买世蕊、魏海晓代表：

您好！您提出的“关于加快陆航片区的开发建议”收悉。非常感谢您对新乡市规划与建设工作的关心和支持，经认真研究，现答复如下：

一、主要工作情况

（一）规划设计工作。由市资源规划局做好该片区的规划设计工作，一是对城市设计中的用地布局、路、网结构、配套设施等方面提出意见和建议。二是将城市设计的用地布局方案落实到《新乡市国土空间总体规划（2021-2035）》中并做好用地调整预留。三是在编制的《新乡市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2022-2035年）》中将陆航片区所在的铁西片区（含火车站片区）确定为近期“八大更新示范片区”之一，明确该片区以机场搬迁、火车站区域整体改造为契机，完善片区道路系统，提升片区绿化景观品质，优化用地布局，激活片区发展。重点推动原陆航机场用地、金家营村、八里营村、八里营村东南角旧工业等更新改造项目。这些工作为陆航片区的城市更新改造打下了良好的规划基础，对于推进片区的城市更新起到积极作用。

（二）金穗大道西延工程。金穗大道是《新乡市国土空间总体规划（2021-2035年）》规划的城市东西向的综合服务轴，是贯通城市东西的重要通道。2022年以来，市住建局组织、协调相关部门对金穗大道贯通方案进行探讨，提出建议和意见，并将金穗大道西延（胜利街西—西环路）列入《新乡市国土空间总体规划（2021-2035年）》重点建设项目中。目前，已完成项目设计方案编制、立项、涉铁部分可研评审、铁路东侧部分区域征迁等前期准备工作，待军用机场土地移交、郑州铁路局明确涉铁工程管理模式等工作完成后加快工程进度，早日完成建设，为加快陆航片区的开发建设提供保障。

二、下一步工作打算

下一步陆航区域计划转型发展低空经济，打造空天地产业园。我局加大与相关部门和设计单位对接力度，研究分析项目规划中存在的问题和困难，做好指导和管理服务工作。同时，加快推进道路、学校等重点项目的规划建设，为加快项目推进创造有利条件，以最大力度推进陆航片区开发建设工作。

感谢您对我市城市建设发展工作的关心和支持！

（印  章）

2024年7月15日

联系单位及电话：市住建局  3696558

联 系 人：冯晓蕾

邮政编码：453000

抄送：市人大选工委（2份），市委市政府督查办（1份），代表所在县（市、区）人大、政府（各1份）。