新建字〔2024〕49号                   签发人：杨庆峰

办理结果：A

对市政协十三届二次会议

第365号提案的答复

尊敬的张新峰委员：

您提出的“关于加快布局我市新能源汽车充电基础设施的提案”收悉。现答复如下：

近年来，我市新能源汽车保有量持续上涨，但现有电动汽车充电基础设施还不能完全满足群众充电需求，供需矛盾日益突显，今年我局共收到关于电动汽车充电桩提案6个，充分表明了广大群众对电动汽车充电桩的关注。我局高度重视您提出的意见建议，迅速作出部署，助推我市新能源汽车充电基础设施建设不断发展。

一、基本情况

2023年11月下旬充电基础设施建设运营管理职责由发改委移交我局后，我局积极推进电动汽车充电基础设施建设运营管理工作，截止目前，根据河南省充电智能服务平台，全市接入公共充电站406座，充电桩3485个，充电枪4770个，总功率26.5万KW，其中直流枪3827个，交流枪943个。其中，中心城区公共充电桩1379个（主要指红旗、牧野、卫滨），其他县（市、区）共计2106个。同时，公共充电桩建设列入了省、市重点民生实事，2024年我市民生实事要求新建1000个公共充电桩，截止目前已完成700余个。

二、主要工作

一是完善公共充电桩建设顶层设计支撑。2023年12月底，我市印发了《关于印发新乡市电动汽车充电基础设施建设三年行动方案（2023-2025年）的通知》，明确加快推进充电基础设施网络体系建设，加快构建充电基础设施配套支持体系。2024年4月26日，我局结合实际，印发了《关于印发<2024年新乡市电动汽车公共充电桩建设工作实施方案>的通知》，进一步明确了各县（市、区）重点建设场景、主要建设方式和责任任务分工。

二是多策并举推进公共充电桩建设。按照政府引导、市场主导原则，积极培育可持续的多元化发展模式。一方面，发挥市投资集团在资金、建设、管理等方面先行者优势，引导鼓励投资集团与市机关事务中心、教育局、城管局等党政机关、企事业单位、学校医院等部门对接协调，充分利用公共停车场、单位内部停车场等建设公共充电桩。另一方面，运用好新能源汽车充电基础设施省级奖补政策工具，发挥奖补项目示范带动作用，2024年我市申报省级奖补资金77个项目，充电桩708个，申报奖补2233万元，有效激发企业、个人建设公共充电桩的主动性，进一步催热了市场。同时，我局督促各县（市、区）住房城乡建设部门联合消防救援机构、供电公司等指导社区居委会和业主委员会（或物业管理委员会）完成现有居住小区停车位加装充电基础设施综合评估工作，明确居住社区安装充电基础设施的标准和要求。同时指导物业服务企业要与时俱进，响应国家政策、满足业主需求，针对符合安装条件的在征求人防、消防、规划等部门的意见后积极配合安装充电桩。

三是加强公共充电站安全管理。我局陆续组织开展多次电动汽车公共充电桩安全隐患排查工作，采取“四不两直”方式，不断加强督导检查，要求各县（市、区）组织定期自查，确保安全隐患及时发现、现场整改。目前，发现我市充电站安全隐患易发问题主要集中于消防器材配备不够、安全警示标志不足、充电桩接地不规范、视频监控有死角等方面，已要求及时整改到位。

三、存在问题

（一）公共充电设施缺口较大。截止2023年底，我市新能源汽车保有量7.5万辆左右，而纳入省平台系统的公共充电桩约有2600个左右，车桩比约为28：1，而全国新能源汽车约1620万辆，公共充电桩305万个，车桩比约为5.3：1，我市距离全国的平均水平还有较大差距。

（二）公共充电桩缺乏管理细则。目前，全省缺乏一套明确管理办法，而我市公共充电站项目实行备案制管理，建设门槛较低，由建设企业到项目所在地县级发改委办理备案手续后即可开工建设，自行组织验收。备案并非必要条件，存在部分企业不备案导致监管部门不掌握的情况，同时缺少明确的法规政策，质量安全监管部门介入不足，缺乏有效手段限制违规行为。

（三）私人充电桩安装缺乏政策依据。一些小区受限于配电容量、安全考虑，限制私人充电桩进入小区；一些物业企业收费不规范、协调矛盾能力有限，导致私人充电桩安装困难等等，其中既有一部分小区本身的遗留问题，同时也有一些物业企业服务问题，究其根源是缺乏一套明确的政策依据。

四、下步计划

下一步，我局将深入贯彻市委市政府决策部署，主动担当、勇于作为，一是积极探索建设一个可复制、可推广的标准项目、规范模式，为公共充电桩建设提供借鉴学习样板，加快补齐公共充电设施缺口。二是探索建立充电桩协会，通过协会进一步助力充电桩建设，规范充电桩市场。三是加强上下联动，省住建厅正在全国范围内开展调研，并已到我市调研两次，计划出台我省充电桩建设运营的管理办法，该文将进一步明确自用、专用、公用充电桩的规划、建设、运营等内容，我局将及时反馈问题、提出建议，待省厅管理办法印发后，严格贯彻执行，引导我市电动汽车充电桩市场高质量发展。

感谢您对我市住房和城乡建设工作的关心和支持！

（印  章）

2024年7月15日

联系单位及电话：市住建局   3696558

联 系 人：冯晓蕾

邮政编码：453000

抄    送：市政协提案委（2份），市委市政府督查办（1份）。